GAME DEMO CONCEPT ARCHIVE

坐标猎场

3D 试验舱 × 巨幕地图 × 双向盲射追猎

游戏 Demo 概念档案、市场参照与可执行开发路线

个人兴趣项目 / 1v1 核心机制验证版

整理日期：2026 年 7 月 23 日

用途：未来重新启动项目、咨询专业开发者、评估 Steam 方向

一句话定位  玩家在自己的 3D 试验舱里移动，用实体枪瞄准巨幕上的敌方平面坐标；该坐标即时伤害另一间同构房间中正在奔跑的人。

# 使用说明

这份文档把梦里的原始灵感、已经讨论过的设计决定、市场检索结果和可执行路线放在同一个版本里。重新开始时，优先阅读带有“建议锁定”或“验证门槛”标记的段落；“暂缓”部分不要提前实现。

## 当前结论

建议  继续保留这个 Demo，不需要因为现有作品而停止。检索到的作品分别覆盖隐藏移动、声呐推理、网格攻击、跨屏射击或 2D/3D 映射，但截至本次检索没有发现完整复现“同构 3D 房间 + 墙面 2D 敌图 + 坐标即时伤害 + 双向移动躲避”的作品。对外应说“尚未发现直接同类的组合”，不要宣称绝对首创。

最大风险  如果玩家只需不停点射，随机盲射可能比观察、侦测和诱骗更有效；所以第一版的成功标准不是“能联网”，而是证明信息驱动射击明显优于随机扫点。

## 文档中的状态标记

已确定：讨论中已经形成的第一版边界，按此实现。

建议初值：为了方便试玩先设定，必须通过测试调整。

暂缓：有价值但会扩大范围的想法，核心机制通过后再做。

验证门槛：只有满足条件，才值得进入下一阶段。

## 目录

1. 原始灵感与项目定位

2. 市场检索与可借鉴作品

3. 第一版玩法设计（1v1）

4. 场地、巨幕与坐标规则

5. 技术可行性与系统架构

6. 开发路线与可选道路

7. 测试方案、平衡风险与 Go / No-Go

8. 3v3、Steam 与后续扩展

9. 请教专业开发者的问题清单

10. 重新启动时的最小行动清单

附录：研究来源与术语

# 1. 原始灵感与项目定位

## 1.1 梦里出现的核心画面

原始灵感来自一个固定场景的联机竞技游戏：玩家以第一人称 3D 视角进入一间长方形房间，房间前方不是普通黑板，而是一整块巨大的屏幕。对手也在一间结构相同的房间里自由移动，但双方看不到对方的实时人物位置。巨幕只显示对方房间的二维平面地图。

玩家拿着一把双方相同的枪，真正瞄准的是巨幕上的二维坐标。开枪后，该坐标映射到对方的三维房间；如果对手此刻正好位于该点附近，就会受到伤害。双方因此同时进行盲射、猜测、侦测和躲避。

最初设想是 3v3：每名玩家在自己的房间里移动，队友通过语音沟通；未来可以加入侦测器、草丛、障碍物、移速变化和更多战术功能。受击者的视角会变红，并主动改变逃跑方向，形成一种“刚才有人可能正在瞄准我”的追逐心理。整体气质接近固定场景博弈游戏和《恶魔轮盘》式的紧迫感，但核心表现是 3D 空间与 2D 巨幕之间的错位。

## 1.2 最准确的产品描述

推荐对外简介  一款第一人称联机追猎游戏：你在自己的 3D 试验舱里奔跑，用枪射击巨幕上的敌方地图坐标。敌人不显示在地图上；你的每次开火都可能暴露自己，而一次侦测或命中反馈可能改变整场追逐。

## 1.3 体验支柱

空间错位：玩家看着真实的三维房间，却用二维平面坐标攻击另一间房间。

信息不对称：地图、枪声、模糊暴露区、历史轨迹和命中反馈各自只透露一小部分信息。

双向暴露：开枪不是免费的动作；射击者也会给对手留下追踪线索。

主动逃生：受击后不是被传送或自动击退，而是由玩家自己决定逃跑方向。

团队沟通：未来 3v3 可以把“我刚才看到哪里”“你去左侧逼他”变成主要交流内容。

## 1.4 暂时不要误判为卖点的部分

“隐藏移动”“声呐”“坐标攻击”“跨屏映射”分别都能在其他作品中找到前例。真正值得验证的是它们组合成的闭环是否让真人玩家产生推理、诱骗、反制和追逃，而不是单个技术点是否新奇。

# 2. 市场检索与可借鉴作品

检索口径：截至 2026 年 7 月 23 日，针对 Steam、itch.io、主机/移动/VR 公开页面以及中英文关键词进行定向比对。完整同构的判断标准是：双方在同构 3D 房间中实时移动；墙上二维屏幕只显示敌方地图而不显示实时位置；玩家用 3D 武器射击屏幕坐标；坐标即时伤害另一房间中的移动者；双方同时进行盲射、侦测与躲避。

市场判断  未发现满足上述全部条件的已发行作品。这不能证明世界上从未有人做过未公开原型，但足以支持继续制作可玩性 Demo；定位应使用“尚未发现直接同类的独特组合”，不要使用“全球首创”。

| 作品 | 相似机制 | 关键差异 | 可借鉴 |
| --- | --- | --- | --- |
| Captain Sonar（桌游） | 实时隐藏移动、声呐、坐标攻击、团队沟通 | 没有 3D 房间、墙面地图和实时奔跑的人体目标 | 规则骨架、信息节奏、队伍分工 |
| Concrete Tremor（itch.io / Steam 合集） | 第一人称固定场景、远端网格/爆破、压迫感 | 单人短篇恐怖，不是双向实时竞技 | 表现、声效、受威胁心理 |
| Fleet Hunters（Steam） | 实时开火、敌方网格、命中/未命中推理、LAN/在线方向 | 2D/俯视 Battleship，目标不是自由奔跑的人 | 网格反馈、回合节奏 |
| Screencheat（Steam） | 3D FPS、对手不可见、靠间接信息定位 | 直接偷看对手分屏，不是墙面二维坐标伤害 | 不可见对手的读图与沟通 |
| DUAL!（移动端） | 两个物理屏幕组成一个战场，子弹跨屏 | 二维飞行器，没有隐藏移动和地图瞄准 | 跨屏表达与对屏幕的直觉 |
| Spaceflux（Steam） | 攻击可见的映射副本等于伤害本体 | 副本和人物可见，没有隐藏敌图与盲射 | 映射副本造成伤害的可读性 |
| Screenbound（Steam） | 同一角色的 2D/3D 坐标同步表达 | 单人平台解谜，没有 PvP 或跨房间伤害 | 2D/3D 同步的视觉语言 |
| Battleship: On Deck（itch.io，2026 Jam） | Battleship + 第一人称拿炮朝推测方向开火 | 固定舰船/方向炮击，未见完整实时移动双房间 | 把网格推理转成第一人称动作的参考 |

## 2.1 研究结论对项目决策的影响

不因竞品而停止：没有发现一个可以直接替代这个核心闭环的成品。

不把单个机制当作专利式卖点：市场沟通应强调组合体验和玩家心理，而不是声称发明了声呐或坐标攻击。

先做 1v1 而不是 3v3：只有两个人就能验证“看屏幕、猜位置、开火暴露、受击逃跑”是否成立。

优先研究 Captain Sonar 的信息节奏、Screencheat 的不可见对手体验、Concrete Tremor 的声音和压迫感。

# 3. 第一版玩法设计（1v1）

## 3.1 第一版的成功定义

第一版不是 Steam 展示版，也不是完整 3v3 产品。它只回答一个问题：两个真人是否会因为巨幕坐标、模糊暴露、一次侦测和逃跑加速而做出有依据的判断，而不是无脑随机点射。

## 3.2 已确定的规则

| 项目 | 第一版规则 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 人数 | 1v1；两台 Windows 电脑；局域网直连 | 先验证核心，不做公网匹配 |
| 视角 | 第一人称 3D；双方在同构房间中自由移动 | 不做第三人称、跳跃、蹲伏 |
| 生命 | 每人 3 HP；单回合单命；归零立即结束 | 不复活、不传送、不击退 |
| 回合 | 120 秒；时间到按剩余 HP 判胜；同 HP 平局 | 整场建议先赢 3 回合 |
| 枪械 | 双方同一把受限单发枪；初始冷却 1.5 秒；无限弹药、无需换弹 | 参数化，另测抑制盲射组 |
| 伤害 | 坐标圆形范围内即时扣 1 HP；初始半径 1.5 m | 忽略障碍物高度，按 XZ 平面结算 |
| 受击 | 立即红屏；1.5 秒内移速 +30%；方向由玩家主动选择 | 效果不叠加，只刷新持续时间 |
| 暴露 | 开枪后约 0.4 秒，对手巨幕显示射手开枪时的 3×3 m 模糊区域约 1.2 秒 | 不是实时位置 |
| 命中反馈 | 攻击者约 0.5 秒后获得模糊命中反馈 | 不显示持续位置或身份 |
| 侦测 | 每人每回合 1 次；半径 4 m；结算后显示敌人最近 1.5 秒轨迹 | 无人时显示明确的空区域 |
| 控制 | WASD、鼠标、左键射击、右键侦测 | 不堆按键 |

## 3.3 仍然是建议初值的参数

以下数值用于第一轮实验，不应被当成最终平衡：基础移速约 5 m/s；受击移速约 6.5 m/s；命中半径测试 1.25–1.5 m；暴露信息年龄测试 0.25–0.75 秒；侦测半径测试 4–5 m。所有参数集中放在一个可调配置对象中，不要散落在脚本里。

## 3.4 暂缓功能

3v3、职业、技能树、多武器、复杂装备。

草丛、跳跃、蹲伏、复杂掩体、可破坏场景。

公网匹配、账号、好友系统、语音服务和完整 Steam 后端。

会主动开火、追踪和团队协作的高级 AI。

范围纪律  如果一个功能不能帮助回答“盲射坐标是否好玩”，就先放入后续清单，不要在第一版加入。

# 4. 场地、巨幕与坐标规则

## 4.1 推荐的 A2 宽屏试验舱

根据讨论，第一版不再使用 10×16 m 的短边巨幕，而采用近方形的 16×15 m 竞技场：巨幕位于 16 m 长边。这样屏幕左右可以直接对应房间左右，屏幕下方对应贴屏侧、上方对应远墙，第一次玩的测试者无需先学习旋转坐标。

房间可玩区：宽 16 m、纵深 15 m；高度只作为视觉参数，建议先做 8–10 m 的模拟测试舱。

巨幕：位于 16 m 墙面；中央地图保持 16:15 比例，不强行拉伸；两侧窄栏放 HP、计时、冷却和侦测状态。

贴屏禁入区：距离屏幕约 2.5 m；用地面标线或低矮边界表达，避免近距离视角畸变和贴屏作弊式扫点。

障碍：三块低矮、错位摆放的障碍物，组成至少一条绕行环路；它们约束走位，但不阻挡从上方落下的坐标伤害。

地图朝向：整局固定，不随玩家视角旋转；左/右和近/远的报点在双方都一致。

## 4.2 坐标映射规范

建立一个不依赖具体场景摆放的标准竞技场坐标。竞技场左下角（靠近屏幕的一侧）为原点，X 向右，Z 向远墙。所有房间、屏幕和服务器状态都转换到这个标准坐标。

映射公式  地图 UV 的 u、v 范围为 0–1；世界坐标 x = u × 16，z = v × 15。3D 相机射线只负责得到屏幕中央地图 Quad 的 UV，不读取显示器像素，也不把敌方 RenderTexture 发给客户端。

## 4.3 需要特别防止的空间问题

屏幕必须是可碰撞的地图平面，侧栏不接受射击，避免玩家误以为整块 UI 都是攻击面。

地图比例、网格线和坐标标签必须在双方相同；不要让客户端各自旋转或镜像。

障碍物的作用要在教学中明确：它们影响逃跑路线，不提供对坐标伤害的绝对掩体。

记录玩家距离边界的时间。如果贴墙移动成为最优策略，再考虑内缩边界或专门的边界规则，不要一开始添加惩罚机制。

# 5. 技术可行性与系统架构

## 5.1 推荐技术栈

| 层次 | 选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 引擎 | Unity 6.3 LTS（当前核实版本线） | 对新手教程、第一人称模板和 Windows 构建支持较完整 |
| 渲染 | 3D URP 模板；先灰盒，再补材质和灯光 | 固定场景不需要一开始追求高端画面 |
| 输入/移动 | Unity Input System + 官方 First Person/CharacterController 思路 | 禁用跳跃和冲刺，保留稳定的 WASD 与鼠标 |
| 联网 | Netcode for GameObjects 2.13 + Unity Transport 依赖 | LAN 直连先用 Host + Client；不需要 Lobby/Relay |
| AI 校准 | Unity AI Navigation / NavMesh 的随机路线机器人 | 机器人只用于移动靶与反馈验证，不代表真人对手 |
| 测试目标 | Windows x86_64 Mono 客户端；Mac 构建 Windows 测试包 | 公开发布前再在 Windows 构建机切 IL2CPP |

## 5.2 两个客户端与服务器的边界

原型使用 Host + Client。主机玩家的进程同时承担服务器职责，因此主机技术上可以看到双方真实状态；朋友局域网验证可以接受，但这不是公开竞技的防作弊方案。正式多人版本应迁移到 Unity Dedicated Server 或其他独立专用服务器。

客户端拥有：自己的移动、相机、枪械反馈、自己的 HP，以及静态的对方房间地图。

服务器独占：双方真实标准坐标、最近 2 秒轨迹、冷却、HP、侦测次数、回合计时和攻击判定。

服务器下发：公共计时、自己的状态、允许显示的模糊开火区、侦测结果、红屏/命中反馈；不下发敌方连续 Transform。

敌方 Player NetworkObject 对对方客户端不生成 observer；不要先同步 Transform 再在画面上隐藏。

## 5.3 一次攻击的数据流

相机中心射线命中巨幕地图 Quad，读取 RaycastHit.textureCoord 得到 UV。

客户端发送 Fire 请求和序号；服务器验证玩家存活、冷却、UV 范围和回合状态。

服务器把 UV 转换为标准 XZ 坐标，与敌方服务器位置计算距离；在命中半径内扣除 HP。

服务器把结果拆成接收者可见的事件：攻击者只得延迟命中反馈，受击者得红屏和移速效果；开火暴露使用旧位置的模糊区域。

所有攻击请求在固定服务器 tick 中排队；同一 tick 的双方致死同时结算为平局，避免包到达顺序决定胜负。

## 5.4 异常与断线规则

| 情况 | 第一版处理 |
| --- | --- |
| 射线没有击中地图 | 不发射、不消耗冷却；显示轻微无效反馈 |
| 冷却中/已死亡/回合结束 | 客户端禁用输入，服务器仍拒绝非法请求 |
| 网络短暂抖动 | 保留最近合法状态并显示连接提示；不回放敌方真实位置 |
| 玩家断线 | 未开始回合则回大厅；进行中则另一方获胜并返回结果页 |
| 版本或端口错误 | 在连接界面给出明确错误，不静默卡死 |
| 主机退出 | 原型结束房间；正式版由专用服务器承担会话 |

# 6. 开发路线与可选道路

## 6.1 推荐路线：Unity，先单机再 LAN

推荐  这是最适合当前条件的路线：你几乎零基础、手上能找到两台 Windows 电脑，而且核心价值在 3D 射线、坐标映射和信息隐藏，不在复杂服务器产品。

| 阶段 | 投入估计 | 交付物与退出条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 纸面与空场验证 | 2–4 小时 | 确定 16×15 m 坐标、屏幕 UV、攻击半径和测试记录表。 |
| P1 灰盒与坐标校准 | 6–12 小时 | 做房间、巨幕、第一人称移动；用可见校准靶验证四角、中心和往返误差。 |
| P2 本地玩法沙盒 | 4–8 小时 | 加入移动机器人、射击范围、HP、红屏、暴露区和侦测轨迹。 |
| P3 LAN 1v1 | 8–16 小时 | Host/Join、直接填局域网 IP、服务器结算、隐藏敌方 Transform、断线处理。 |
| P4 真人测试与调参 | 4–8 小时 | 用两台 Windows 做至少 24 局实验，记录命中来源、回合时长和边界行为。 |
| P5 通过门槛后再做 | 20–60 小时以上 | 美术、声音、教程、回合界面、录像和 Steam 试玩包；不提前承诺。 |

## 6.2 其他可选道路

| 道路 | 优点 | 代价 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Godot 4 + GDScript | 脚本轻、启动快、成本低 | 3D 第一人称网络与 Steam 资料整合需要自己筛选；适合先做离线概念验证 | 如果 Unity 安装或授权遇到障碍 |
| Unreal + Blueprints | 复制、射线和视觉效果强，未来画面上限高 | 对零基础和小规模 Demo 太重，迭代核心规则的成本更高 | 已经有 Unreal 导师或团队 |
| Unity + 专服起步 | 从一开始就更接近公开竞技架构 | 部署、日志、服务器运维会掩盖玩法问题 | 只有拿到现成后端/导师支持时 |

## 6.3 重新启动时的工具选择

- 创建 Unity 6.3 LTS 3D URP 项目；先安装 Windows Build Support (Mono)。

- 安装 NGO 2.13，让 Package Manager 自动解析兼容的 Unity Transport，不手动乱钉版本。

- 先不安装 Lobby、Relay、Steamworks 或第三方服务；LAN 直连只需要主机 IPv4、端口和 Windows 防火墙放行。

- 用 Git 保存每个能运行的阶段；每次只改一个核心参数，保留可回滚的试玩包。

# 7. 测试方案、平衡风险与 Go / No-Go

## 7.1 必须先测的技术用例

坐标单元测试：地图四角、中心、边界往返转换误差小于 0.01 m；不同场景原点结果一致。

射击结算：命中边界、障碍存在、冷却、死亡、同时致死和回合结束 tick 都有明确结果。

信息隔离：客户端抓取到的网络对象和消息中不存在敌方连续 Transform 或完整轨迹。

双机联机：两台 Windows 能通过主机 IPv4 加入；移动、红屏、HP、计时和断线结果一致。

输入与画面：1920×1080 和 2560×1440 下巨幕地图、准星、状态栏和反馈不重叠。

## 7.2 四格参数实验

数值估算显示：如果双方都在 120 秒内按 1.5 秒冷却纯随机点射，盲射造成至少一方被打满 3 HP 的理论概率可能接近 60%，而且贴边位置的随机命中概率较低。因此不能只凭“感觉紧张”宣布平衡。

| 组别 | 火力参数 | 信息参数 |
| --- | --- | --- |
| A 高压 / 新鲜线索 | 半径 1.5 m，冷却 1.5 s | 开火暴露信息年龄约 0.25 s |
| B 高压 / 陈旧线索 | 半径 1.5 m，冷却 1.5 s | 暴露信息年龄约 0.75 s |
| C 抑制盲射 / 新鲜线索 | 半径 1.25 m，冷却 2.0 s | 开火暴露信息年龄约 0.25 s |
| D 抑制盲射 / 陈旧线索 | 半径 1.25 m，冷却 2.0 s | 暴露信息年龄约 0.75 s |

建议交替出生点，每格 6 局，共 24 局。每发记录：是否在最近 2 秒使用了开火暴露或侦测、线索年龄、命中与否、攻击/受击位置、与边界距离、实际开火间隔。每局记录：时长、是否超时、胜者、双方剩余 HP。

## 7.3 继续、调参或停止的门槛

| 结论 | 判定 |
| --- | --- |
| 继续做内容 | 信息辅助命中率至少是盲射 4 倍；至少 60% 伤害来自有线索射击；首杀中位约 45–90 秒；超时不超过 25%；玩家愿意再来一局。 |
| 只调参数 | 盲射占比高、贴边跑有明显优势、线索太旧导致命中不比盲射高 2 倍，或回合经常超过 120 秒。先调整半径、冷却和信息年龄，不加新技能。 |
| 暂停核心方向 | 在“半径 1.25 m + 冷却 2.0 s + 新鲜线索”下，信息命中仍不到盲射 3 倍；两位测试者都无法复述一次预测、诱骗或逃跑决策；试玩后都不想再开一局。 |

注意  单次试玩不够证明概念失败。先做两轮小幅参数调整；只有在信息优势始终不存在、且真人没有决策乐趣时，才考虑停止或重做核心。

# 8. 3v3、Steam 与后续扩展

## 8.1 3v3 的自然扩展

3v3 不是把人数从 2 改成 6 就完成。它会增加目标重叠、队友报点、侦测分配和信息泄露，需要在 1v1 通过后单独设计。

每名玩家仍可拥有 3 HP、单回合单命，保持紧迫感；是否共享队伍生命暂不决定。

屏幕上的敌方地图可以显示统一网格，但不能直接显示敌人位置；队友通过语音和短暂事件共享信息。

需要决定坐标攻击的范围内是只伤害一人，还是对多个敌人分别造成伤害；建议先做单目标命中，再用测试决定。

侦测器是强信息工具，先测试每人一次还是队伍共享一次，避免六次侦测让隐藏移动失去意义。

职业、特殊枪和草丛只有在基础地图决策成立后再引入；它们不能用来掩盖核心循环无趣。

## 8.2 走向 Steam 的必要工作

把 listen-host 迁移到独立 Dedicated Server，避免主机天然拥有敌方真实状态。

补做版本管理、服务器日志、断线/重连、举报和基本反作弊边界。

做新手教学，明确地图方向、开火暴露、侦测空区和坐标伤害不被障碍挡住。

准备 Windows 正式构建环境；Mac 可以做 Mono 测试包，但 Windows IL2CPP 需要 Windows 构建机或 CI。

用原创名称、地图、材质和声音；借鉴机制可以，避免复制竞品的 UI、资产和文案。

Steam 页面只在有稳定可玩的竖切片后建立，不要先做商店营销再补玩法。

## 8.3 未来可以考虑的内容

| 方向 | 可能内容 | 前置条件 |
| --- | --- | --- |
| 侦测器升级 | 不同半径、轨迹长度或诱饵 | 先确认一次侦测已经有决策价值 |
| 声音系统 | 脚步、枪声方向、墙面回声 | 优先用于压迫感，不直接替代地图信息 |
| 地图变体 | 不同障碍布局和环路 | 保持同一坐标规则，避免每张图重新学习 |
| 团队工具 | 标记、短语、队友共享线索 | 只在 3v3 测试中验证沟通是否自然 |
| 观战/录像 | 回放攻击点与轨迹 | 有助于理解“为什么被打中”，也方便平衡 |

# 9. 请教专业开发者的问题清单

下面的问题可以直接复制给 Unity、网络游戏或独立游戏开发者。它们比“这个想法酷不酷”更容易得到可执行反馈。

- 如果目标是两台 Windows 电脑 LAN 1v1，Unity NGO + Unity Transport 的服务器权威边界怎样设计最不容易返工？

- 在不向客户端同步敌方 Transform 的前提下，怎样实现自己的移动足够顺滑，同时让服务器能验证位置？

- 用 MeshCollider 的 UV 做屏幕坐标映射是否合适？应该如何处理屏幕倾斜、分辨率、相机 FOV 和输入延迟？

- 第一版应该使用 owner-authoritative 移动加服务器校验，还是直接 server-authoritative CharacterController？各自的风险是什么？

- 如何记录命中前使用过的线索，并区分“信息命中”和“随机命中”，以便做真正的玩法判断？

- 16×15 m 场地、1.25–1.5 m 攻击半径和 120 秒回合，哪些指标最能判断是随机扫点还是推理游戏？

- 如果未来做 3v3，目标状态和侦测结果应该怎样按客户端拆分，才能不因网络消息泄露位置？

- 什么时候值得从 Host + Client 迁移到 Dedicated Server？迁移时哪些接口应该提前抽象？

- 以个人兴趣项目做 Steam Demo，最小可接受的教程、设置、断线和性能标准是什么？

- 如果 20–30 局真人测试后信息命中仍不明显，应该优先调数值、改地图，还是停止这个核心？

## 9.1 一段可以发送给开发者的项目简介

可复制文本  我想做一个第一人称 LAN 1v1 Demo：两名玩家在同构 3D 房间里移动，墙上巨幕只显示对方房间的二维地图，不显示实时人物。玩家用枪射击地图坐标，服务器把坐标映射到另一房间的 XZ 位置并即时扣血；每次开火会短暂暴露射手的模糊区域，每人每回合有一次局部历史轨迹侦测。想请你重点评估坐标映射、信息隐藏、服务器权威和盲射是否会压过推理，而不是先做美术或 3v3。

# 10. 重新启动时的最小行动清单

如果你几个月后才重新打开项目，不需要从头回忆。按下面顺序做，完成一项再做下一项。

- 重新阅读本文件的“当前结论”“第一版玩法设计”和“测试门槛”，确认目标仍是验证核心，不是立刻做 Steam 成品。

- 安装 Unity 6.3 LTS、Windows Build Support (Mono) 和 Git；创建 3D URP 项目。

- 用 ProBuilder 或基础 Cube 灰盒出 16×15 m 房间、16 m 墙面巨幕、2.5 m 禁入区和三块障碍。

- 先做坐标校准：显示可见靶点，点击屏幕四角/中心，确认 UV 与房间 XZ 往返误差。

- 加入移动机器人、单发攻击、3 HP、红屏、开火模糊区和一次侦测；不要先做联网。

- 两台 Windows 通过 LAN IP 连接，确保敌方真实 Transform 不在对方客户端出现。

- 按照四格实验完成 24 局，记录数据和玩家主观感受；根据 Go / No-Go 门槛决定继续、调参或暂停。

- 只有核心通过后，才建立美术风格、声音、3v3、Steam 页面和正式服务器任务。

最小可交付物  一个能在两台 Windows 电脑上运行的灰盒 1v1：玩家能移动、看巨幕、射击坐标、受到反馈、使用一次侦测，并在 120 秒内结束或判定回合。做到这里，就已经足够判断这个梦里的机制是否值得继续。

# 附录：研究来源与术语

## A. 市场研究链接

Captain Sonar 官方页面：打开页面  实时隐藏移动、声呐和坐标攻击的规则参照

Concrete Tremor itch.io：打开页面  第一人称固定场景与远端网格压迫感

Concrete Tremor Steam 合集：打开页面  单人短篇恐怖作品信息

Fleet Hunters Steam：打开页面  实时 Battleship 形式

Screencheat Steam：打开页面  不可见 FPS

DUAL! 官方页面：打开页面  双物理屏幕组成战场

Spaceflux Steam：打开页面  攻击映射副本伤害本体

Screenbound Steam：打开页面  同步 2D/3D 坐标表达

Battleship: On Deck itch.io：打开页面  第一人称开炮与 Battleship 的新原型

## B. Unity 技术参考

Unity 版本与发行信息：打开页面

Netcode for GameObjects 2.13 文档：打开页面

UnityTransport 连接配置 API：打开页面

NGO 对象可见性：打开页面

Unity Dedicated Server：打开页面

Unity 6000.3 系统要求：打开页面

## C. 术语速查

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 标准竞技场坐标 | 不依赖具体房间摆放的 XZ 坐标；服务器和双方客户端都用它判定。 |
| UV | 屏幕纹理坐标，u、v 都在 0–1；由 3D 射线击中地图 Quad 后得到。 |
| 模糊开火区 | 开枪者在开火时的旧位置被量化成 3×3 m 区域，不是实时追踪。 |
| 信息命中 | 射击前两秒内使用过开火暴露或侦测线索的命中；用于判断推理是否有效。 |
| Listen-host | 一名玩家同时运行服务器和客户端；适合朋友局域网，不适合公开防作弊。 |
| Dedicated Server | 独立无图形服务器进程；正式竞技版用它隐藏双方真实状态。 |

版本说明：本档案是 2026 年 7 月 23 日的规划快照。市场页面、Unity 包版本和平台政策会变化；重新启动项目时，应先复核链接和版本，再开始安装。